**Exercitiu 1: Avem o aplicatie bancara care ofera credite.**

Riscuri de proiect:

1. Riscul ca echipa sa nu cunoasca tehnologia necesara pentru a dezvolta astfel de proiecte
2. Riscul ca echipa sa nu aiba cunostinte de business bancar
3. Riscul ca aplicatia sa aiba probleme de performanta
4. Riscul ca banca colaboratoare sa nu mai vrea colaborarea
5. Riscul ca un coleg din echipa sa se imbolnaveasca
6. Riscul ca un coleg sa demisioneze
7. Riscul sa nu avem sufiecient personal sa terminam la timp

Riscuri de produs:

1. Riscul de a nu putea plati ratele
2. Riscul de crestere a dobanzilor
3. Risc de deces a solicitantului
4. Riscul ca un bug nedetectat sa provoace pierderi de date
5. Riscul ca produsul sa nu sustina un volum mare de date
6. Riscul ca aplicatia sa nu fonctioneze conform cerintelor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Impact** | | | | |
|  | Insignificant | Minor | Moderate | Major | Catastrophic |
| **Probabilitate** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Almost Certain |  |  |  |  |  |
| Likely |  |  |  | R5 | R8 |
| Possible |  |  | R4 | R2 | R9, R7, R13 |
| Unlikely |  |  |  | R3, R6 | R1, R12 |
| Rare |  |  |  | R10 | R11 |

IMPACT

PROBABILITATE

Ordinea de gestionare a riscurilor: R5, R8, R2, R9, R7, R13, R3, R6, R10, R11, R1, R12, R4

**Exercitiul 2**

Program – actiuni de mitigare

Resurse – actiuni de mitigare

Defecte - actiuni de mitigare

Securitate - actiuni de contingenta

Resurse - actiuni de mitigare

**Exercitiu 3**

2-> 4-> 5-> 6-> 1-> 3